Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Электрические сети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Князев

«02» марта 2016 г.

Протокол

Заседание Технического совета

ООО «Электрические сети»

№ 002/03 от 02 марта 2017 г.

Тема обсуждения: Корректировка сроков выполнения инвестиционной программы на 2017 год.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы энергосистемы согласно требований ПУЭ и ПТЭЭС принято решение о переносе сроков выполнения с первого квартала на второй следующих мероприятий:

1. Строительство волоконно-оптических линий связи;
2. Оборудование системы телеизмерений;
3. Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) ;
4. Строительство реклоузера ф.236.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель технического совета: |  | |  |
| Главный инженер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.В. Козьмодемьянов | |
|  |  |  | |
| Члены технического совета: |  | |  |
| Начальник ПТО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | О.А. Заболотин |
| Инженер ПТО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Н.Е. Сальников |

Присутствовали:

Мастер участка ВЛ-10 кВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Л. Вараксин

Мастер участка ТП и РП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.Ф. Файзуллин

Мастер участка ЭТЛ и КЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Л. Галанов

Старший мастер участка ВЛ-0,4 кВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б. Сальников