Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Электрические сети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Князев

«02» марта 2016 г.

Протокол

Заседание Технического совета

ООО «Электрические сети»

№ 003/03 от 02 марта 2017 г.

Тема обсуждения: Корректировка сроков выполнения инвестиционной программы на 2017 год.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы энергосистемы согласно требований ПУЭ и ПТЭЭС принято решение о переносе сроков выполнения с четвертого и второго квартала на первый части следующих мероприятий:

1. Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой

принадлежности (ТП-28);

1. Приобретение лицензионного ПО;
2. Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель технического совета: |  | |  |
| Главный инженер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.В. Козьмодемьянов | |
|  |  |  | |
| Члены технического совета: |  | |  |
| Начальник ПТО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | О.А. Заболотин |
| Инженер ПТО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Н.Е. Сальников |

Присутствовали:

Начальник СУЭЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Р. Лукманов

Инженер-программист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Чернышов

Начальник ПРБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Беляев